**Declaração de Escopo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME DO PROJETO**  *CookMaster* | | | **GERENTE**  *Kedssy Luan* | | **PATROCINADOR** |
| **OBJETIVO:**  *Viabilizar acesso a receitas de todos os cantos do Brasil ou do mundo, mostrando para os usuários as receitas com rapidez e podendo ensinar sobre alguns utensílios culinários.* | | | | | |
| **JUSTIFICATIVAS**  *Buscamos fazer esse projeto por conta da falta de opção no mercado para conseguir uma receita com os ingredientes que possuímos em casa sem precisar sair, contudo iremos implementar também o básico de um aplicativo de receitas para que possa suprir a nossa necessidade e suprir o básico que uma pessoa busca dentro de um aplicativo para receitas, e também usando a facilidade da inteligência artificial como um personagem do nosso aplicativo para interagir com o usuário e retornar receitas* | | | | | |
| **ESCOPO:**   * *Busca de receitas através do nome da receita* * *Busca de receitas através dos ingredientes disponíveis* * *Envio de receitas para o aplicativo* * *Busca de receitas mediante a uma data comemorativa com a inteligência artificial* * *Avaliação de receitas* * *Possibilidade de salvar ingredientes em uma sacola para auxiliar nas compras*   **EXCLUSÕES:**   * *Não terá nenhuma integração com mercados para compra de ingredientes* | | | | | |
| **PREMISSAS:**  *Realizar as entregas dentro do período estimado, manter apoio dos professores durante o desenvolvimento do projeto, manter todos os integrantes da equipe durante todo o projeto* | | | | **RESTRIÇÕES:**  *Falta de conhecimento da linguagem de programação, Falta de um dos integrantes da equipe, Falta de apoio dos professores com o desenvolvimento,* | |
| **MARCOS E ENTREGAS**  *Previsão das etapas principais do projeto.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fase/Marco** | **Descrição/Atividade** | **Data de término** | | *Iniciação do projeto* | *Primeira aula de explicação do projeto e escolha dos temas* | *28/02/2023* | | *Iniciação do documento de requisitos* | *Com o tema escolhido foi feito a parte de requisitos necessários para o desenvolvimento* | *28/02/2023* | | *Iniciação do documento de caso de uso* | *Iniciado a parte de prototipação do projeto e desenvolvimento do caso de uso* | *07/03/2023* | | *Realizar a entrega do documento de requisitos* | *Será feito a apresentação dos requisitos do sistema* | *17/04/2023* | | *Realizar a amostra do encaminhamento do documento de caso de uso* | *Será mostrado parcialmente a documentação de caso de uso* | *17/04/2023* | | *Realizar a finalização do documento de caso de uso* | *Aqui iremos finalizar a documentação e verificar se está condizente com nosso plano de projeto* | *01/05/2023* | | *Realizar a inicialização do desenvolvimento do projeto* | *Realizar primeiros desenvolvimentos dos casos de uso do projeto* | *01/05/2023* | | *Realizar a entrega completa do documento de caso de uso* | *Será realizado a apresentação para a banca dos casos de uso do nosso projeto* | *12/06/2023* | | *Realizar a continuação do desenvolvimento do projeto* | *Continuaremos com o desenvolvimento das features do projeto* | *12/06/2023* | | *Realizar a apresentação das features desenvolvidas* | *Teremos uma entrega parcial do projeto para apresentar como está o andamento do desenvolvimento* | *06/09/2023* | | *Realizar entrega completa do projeto* | *Iremos finalizar o upload do projeto completo no nosso git hub* | *31/10/2023* | | *Realizar apresentação final para a banca* | *Teremos nossa apresentação final do projeto mostrando nosso aplicativo* | *01/11/2023* | | | | | | |
| **Critérios de aceitação do Projeto**  *O projeto deve permitir que o usuário pode consultar receitas tanto pelo seu nome, quanto pelos seus ingredientes, também ter acesso a consultas com nosso chef particular e ter acesso a informações de origem da receita que está escolhendo* | | | | | |
| **Stakeholders**  *Acreditamos que a maior parte interessada no nosso produto será às pessoas que buscam mais conhecimento na área de culinária, ou que gostam de cozinhar, pois como não temos muitas opções no mercado nosso produto pode ser uma ótima forma das pessoas se divertirem e ainda demonstrar suas habilidades culinárias* | | | | | |
| **Data:**  **29/03/2023** | **Versão 1.0** | **Documento preenchido por:**  **Lucas Michalski RA:00217365**  **Kedssy Luan RA: 00215923** | | | |